# Detailplanung Iteration 3

Zeitraum: 4. Juni bis 8. Juli

### Festgelegte Termine:

* 24. Juni: Testfälle für Abnahmetest sind dem Betreuer vorgelegt (siehe T7 im SWProjektkalender)
* 1. Juli: Abnahmetest (siehe T8 im SWProjektkalender)
* 8. Juli: Ende von Iteration 3, Ergebnisse sind für Bewertung fertig

### Einteilung Arbeitspakete:

* Fehlerbehebung von bei T8 gefundenen Fehlern
* Vorbereitungen für den Abnahmetest (bis etwa 17. Juni, eine Woche Zeit um noch gewünschte Änderungen nach einer Teambesprechung einzubauen)
  + Testfälle
* Restliche Funktionalität ausprogrammieren
  + View
    - Property-Control mit Anzeigen gefüllt
    - Info-Control mit Anzeigen gefüllt
  + Controller
  + Model
* Analyseergebnisse & Entwurf prüfen (+anpassen, falls nötig)
* Unit-Tests durchführen / allgemein Testen
* Tests durchführen unter Linux/ UI Tests
  + Theresa
* Regelmäßiger Build
  + Build-Admin! (Stefan Pölloth)