# Detailplanung Iteration 3

Zeitraum: 4. Juni bis 8. Juli

### Festgelegte Termine:

* 24. Juni: Testfälle für Abnahmetest sind dem Betreuer vorgelegt (siehe T7 im SWProjektkalender)
* 1. Juli: Abnahmetest (siehe T8 im SWProjektkalender)
* 8. Juli: Ende von Iteration 3, Ergebnisse sind für Bewertung fertig

### Team-Meetings:

* Freitag, 10. Juni, 11:00 Uhr (in 210)
* Montag, 13. Juni, 12:00 Uhr

### Einteilung Arbeitspakete:

* Teambildende Maßnahme:
  + 10. Juni, Treffen um ca. 18 am Torbogen
* Fehlerbehebung von bei T8 gefundenen Fehlern
* Vorbereitungen für den Abnahmetest (bis etwa 17. Juni, eine Woche Zeit um noch gewünschte Änderungen nach einer Teambesprechung einzubauen)
  + Testfälle
* Restliche Funktionalität ausprogrammieren
  + View
    - **Stefan, Max**
    - Property-Control mit Anzeigen gefüllt
    - Info-Control mit Anzeigen gefüllt
  + Controller
    - **Dimitrij, Jonas, Alex**
  + Model
    - **Jeremy, Tamara, Mirjam**
  + Testszenario(Objekte aus Syntax erstellen, Testszenario anlegen, …)
    - **Denis, Oleg**
* Analyseergebnisse & Entwurf prüfen (+anpassen, falls nötig)
* **Code-Review (gemeinsam im Team oder in kleinerer Einzelgruppe ?)**
  + **Model –Business Logic**
  + **Model –Network Components**
  + **Controller**
  + **View**
* Testen
  + Theresa, Alex, Dimitrij
  + Unit-Tests durchführen / allgemein Testen
  + Tests durchführen unter Linux/ UI Tests
* Regelmäßiger Build
  + Build-Admin! (Stefan Pölloth)