# Detailplanung Iteration 3

Zeitraum: 4. Juni bis 8. Juli

### Festgelegte Termine:

* 24. Juni: Testfälle für Abnahmetest sind dem Betreuer vorgelegt (siehe T7 im SWProjektkalender)
* 1. Juli: Abnahmetest (siehe T8 im SWProjektkalender)
* 8. Juli: Ende von Iteration 3, Ergebnisse sind für Bewertung fertig

### Team-Meetings:

* Freitag, 10. Juni, 11:00 Uhr (in 210)
* Montag, 13. Juni, 12:00 Uhr
* …
* **Montag, 20. Juni, 10:00 Uhr (in 111)**

### Einteilung Arbeitspakete:

* Teambildende Maßnahme:
  + 10. Juni, Treffen um ca. 18 am Torbogen
* Fehlerbehebung von bei T8 gefundenen Fehlern
* Vorbereitungen für den Abnahmetest (bis etwa 17. Juni, eine Woche Zeit um noch gewünschte Änderungen nach einer Teambesprechung einzubauen)
  + Testfälle
* **Restliche Funktionalität ausprogrammieren**
  + **View**
    - **Stefan, Max, Tamara**
    - **Property-Control mit Anzeigen gefüllt**
    - **Info-Control mit Anzeigen gefüllt**
      * **ResultTab**
      * **HopsTab**
      * **ScenarioTab**
  + **Controller**
    - **Dimitrij, Jonas**
  + **Model**
    - **Jeremy, Tamara, Mirjam**
  + **Testszenario(Objekte aus Syntax erstellen, Testszenario anlegen, …)** 
    - **Denis, Oleg**
* Analyseergebnisse & Entwurf prüfen (+anpassen, falls nötig)
* Code-Review (gemeinsam im Team oder in kleinerer Einzelgruppe ?)
  + Model –Business Logic
  + Model –Network Components
  + Controller
  + View
* **Testen**
  + **Theresa, Alex, Dimitrij**
  + **Unit-Tests durchführen / allgemein Testen**
  + **Tests durchführen unter Linux/ UI Tests**
* **Regelmäßiger Build** 
  + **Build-Admin! (Stefan Pölloth)**