# Grobplanung Iteration 3

Zeitraum: 4. Juni bis 8. Juli

### Festgelegte Termine:

* 24. Juni: Testfälle für Abnahmetest sind dem Betreuer vorgelegt (siehe T7 im SWProjektkalender)
* 1. Juli: Abnahmetest (siehe T8 im SWProjektkalender)
* 8. Juli: Ende von Iteration 3, Ergebnisse sind für Bewertung fertig

### Arbeitspakete:

* Fehlerbehebung von bei T8 gefundenen Fehlern
* Testfälle für den Abnahmetest erstellen (bis etwa 17. Juni, eine Woche Zeit um noch gewünschte Änderungen nach einer Teambesprechung einzubauen)
* Restliche Funktionalität ausprogrammieren
* Analyseergebnisse & Entwurf prüfen (+anpassen, falls nötig)
* Unit-Tests durchführen / allgemein Testen
* Regelmäßiger Build (mind. 2-3x die Woche)